JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dokumentáció

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás

a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás

2018. február 26.

TARTALOM

I.	fejezet	Alapvető Információk

II.	fejezet	Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók

III.	fejezet	tervdokumentáció, árazatlan költségvetések

IV.	fejezet	Szerződés tervezet

V.	fejezet	Iratminták

I.	fejezet

Alapvető Információk

I.1. A beszerzés tárgya

Az Ajánlatkérő (Jászárokszállás Város Önkormányzata – 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1., valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást indít a „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére”.

Gazdasági szereplőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen dokumentáció (továbbiakban Dokumentáció) tartalmaz.

I.2. Közbeszerzési eljárás dokumentumainak beszerzési feltételei és használata

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a

http://www.jaszarokszallas.hu/index.php?module=news&action=list&fname=kozbeszerzesek&page=1&perpage=10 elérhetőség alatt a „Széchenyi úti kerékpárút építése és a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítása 2018” megnevezésű oldalon belül teljes terjedelemben, térítés mentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. A közbeszerzési dokumentumok ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a közbeszerzési dokumentumok ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét.

A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni:

-	faxon Bacskay Krisztina részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy

-	elektronikus úton (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva e-mail útján) a bacskay.krisztina@debkoz.hu

email címre) vagy

-	az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy

-	az ajánlatban be kell nyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a közbeszerzési dokumentumok iratmintái között megtalálható.)

A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.

I.3. Kapcsolattartás szabályai az eljárás során

Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

Jászárokszállás Város Önkormányzata

5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Neve: 	dr. Kerekes Ferenc

nyilvántartási szám: 	(00140)

Címe: 	4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4.

Elérhetőség:

tel.: 	+36 52502550

fax: 	+36 52502557

e-mail: 	ferenc.kerekes@debkoz.hu

Kapcsolattartó adatai:

DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Cím: 	4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

Címzett: 	Bacskay Krisztina

Elérhetőség:

tel.: 	+36 52502553

fax: 	+36 52502557

e-mail: 	bacskay.krisztina@debkoz.hu

A Kbt. 41. § (2) bekezdése szerint, Ajánlatkérő az alábbi – joghatás kiváltására alkalmas - kapcsolattartási formákat határozza meg és a (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során valamennyi eljárási cselekmény dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:

- 	fax;

- 	az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés;

- 	elektronikus út (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva).

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy azon e-mailt vagy e-mail útján megküldött dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést mely nincsen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak/nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás kérésnek és ezen dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen kívül hagyja!

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a kézjeggyel (aláírással) ellátott, majd csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött dokumentumot sem. E bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a regisztrációs lap megküldésére.

I.4. Eljárás nyelve, Fordítás

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű iratok alkalmasak. Nem magyar nyelvű irat (okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb.) benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.

I.5. Az ajánlat elkészítésének költsége

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

I.6. Közös ajánlattétel

A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Ebben az esetben a közös ajánlattevők kötelesen maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tehát valamennyi közös ajánlattevők által tett nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megnevezését!

Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt Közös Ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

      - tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;

      - tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

      - tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az Ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az Ajánlatkérővel;

      - tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért

I.7. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét, amelyektől a gazdasági szereplő megfelelő tájékoztatást kaphat:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

- Emberi Erőforrások Minisztériuma

- Egyenlő Bánásmód Hatóság

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal

- Nemzetgazdasági Minisztérium

- Földművelésügyi Minisztérium

A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat a gazdasági szereplőnek kell viselnie.

II.	fejezet

Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók

II.1. Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. §) kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.

Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.

Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján jár el.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy a  gazdasági szereplő által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a http://www.jaszarokszallas.hu/index.php?module=news&action=list&fname=kozbeszerzesek&page=1&perpage=10 elérhetőség alatt a „Széchenyi úti kerékpárút építése és a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítása” megnevezésű oldalon belül teszi elérhetővé. Tekintettel erre, kérjük, hogy gazdasági szereplők folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapon jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben fellelhető információkat. Ajánlatkérő külön nem értesíti az gazdasági szereplőket arról, ha a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó válaszait feltette a honlapra.

Az így megadott válaszok, kiegészítő iratok a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi ajánlattevő ajánlatát elkészíteni.

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést meg kell küldeni szerkeszthető (Word) formátumban is a bacskay.krisztina@debkoz.hu email címre! (a szerkeszthető formátum megküldését kizárólag Ajánlatkérő munkájának elősegítése céljából kéri, joghatás kiváltására nem alkalmas, ezért a szerkeszthető verzió megküldése történhet egyszerű emailben is, nem szükséges fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben küldeni).

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az gazdasági szereplők nem a felhívásban megadott elérhetőségekre küldtek meg!

II.2. Szerzői jog:

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az Ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

II.3. Értékelési szempontok:

1. részszempont: 	Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 	súlyszám 70

2. részszempont:	A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db)

(min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre)	súlyszám: 20

3. részszempont: 	A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó)

(min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre)	súlyszám: 10

Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legjobb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot 100 pont adja, a többi megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-i útmutatója (KÉ 2016 évi 147. szám) 1. sz. melléklet A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat

Pontszám= (Árlegjobb /Árvizsgált) x (Pontszámmax-Pontszámmin) + Pontszámmin

ahol:

Pontszám:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pontszámmax:	a pontskála felső határa (100 pont)

Pontszámmin:	a pontskála alsó határa (0 pont)

Árlegjobb:	a legjobb ajánlat tartalmi eleme

Árvizsgált:	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db)

Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legjobb (min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre).

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-i útmutatója (KÉ 2016 évi 147. szám) 1.sz. melléklet A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 db-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során - Ajánlatkérő legjobb elemként az értékelési felső limitnek tekintett legjobb értéket (3 db) helyettesíti a képletbe. A 0 db megajánlás a minimális 0 pontot kapja.

Pontszám= (Darabszámvizsgált/Darabszámlegjobb) x (Pontszámmax-Pontszámmin) + Pontszámmin

ahol:

Pontszám:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pontszámmax:	a pontskála felső határa (100 pont)

Pontszámmin:	a pontskála alsó határa (0 pont)

Darabszámlegjobb:	a legjobb ajánlat tartalmi eleme

Darabszámvizsgált:	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempontra tett megajánlást Ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi, erre tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat benyújtásakor az ajánlatba csatolni, hogy a részszempont szempontjából releváns gyakorlat egyértelműen megállapítható, ellenőrizhető legyen.

Az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő a részszempont esetén előír.

Amennyiben a részszempont tekintetében több szakember kerül bemutatásra, akkor a 10. iratmintában az adott pozícióhoz megnevezett szakemberek közül, kizárólag az adott pozícióhoz tartozó legfelső sorban megnevezett (ha a soron belül több szakember neve szerepel, akkor balról számítva legelső) szakembert veszi Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe.

3. részszempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó)

Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legjobb (min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre). 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-i útmutatója (KÉ 2016 évi 147. szám) 1.sz. melléklet A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 12 hó-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során - Ajánlatkérő legjobb elemként az értékelési felső limitnek tekintett legjobb értéket (12 hó) helyettesíti a képletbe. A 0 hó megajánlás a minimális 0 pontot kapja.

Pontszám = (Hóvizsgált/Hólegjobb) x (Pontszámmax-Pontszámmin) + Pontszámmin

ahol:

Pontszám:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pontszámmax:	a pontskála felső határa (100 pont)

Pontszámmin:	a pontskála alsó határa (0 pont)

Hólegjobb:	a legjobb ajánlat tartalmi eleme

Hóvizsgált:	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont. A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.

A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összesített pontszáma a legnagyobb.

II.4. Ajánlat elkészítése

II.4.1. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások

Amely nyilatkozatokhoz a Dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat.

Minden a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen segédlet nem tartalmaz.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, melyet eredeti példányban kell benyújtani.

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

TARTALOMJEGYZÉK

I. Az ajánlat beadásakor benyújtandó dokumentumok

Tartalomjegyzék

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint (2. sz. iratminta) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Ajánlati nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (3. sz. iratminta) Eredeti példányban kérjük benyújtani

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről (4 sz. iratminta) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!

Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása (adott esetben) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Az ajánlatot, illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) esetében - aláírási címpéldány vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta; - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás; - Nem cégformában működő ajánlattevő esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta; - Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Továbbá olyan dokumentum egyszerű másolata, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). - Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében közjegyző által hitelesített aláírási minta. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) részéről szükséges csatolni! Egyszerű másolatban is benyújtható!

Nyilatkozat kizáró okokról (5. sz. iratminta) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!

Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok tekintetében (6. sz. iratminta) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!

Változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (7. iratminta) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben) (amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Nyilatkozat a biztosítékokról (a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján) (8. iratminta) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (9. sz. iratminta) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (10. sz. iratminta) Egyszerű másolatban is benyújtható!

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalata a 2. értékelési rész-szempont igazolásához (Felolvasólap II. sz. melléklete 10/a. sz. iratminta) Szakember sajátkezű aláírásával ellátva kérjük benyújtani Egyszerű másolatban is benyújtható!

Egyenértékű tételek igazolásának dokumentumai (adott esetben) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Beárazott költségvetési kiírás (Felolvasólap I. sz. melléklete) Egyszerű másolatban is benyújtható!

Regisztrációs lap (adott esetben) (1. sz. iratminta) (Amennyiben ajánlattételi határidőig nem került kitöltve, aláírva megküldésre Ajánlatkérő részére.)

II.4.2. Ajánlati ár megadására vonatkozó előírások

Az eljárást megindító felhívásban megnevezett tárgyra lehet ajánlatot tenni, de csak olyan módon, hogy az önmagában teljes legyen.

A létrejövő szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés, az ajánlati kötöttség a megajánlásra kerülő egyösszegű ajánlati árra jön létre. Az egyösszegű ajánlati árat ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés teljes körű beárazásával kell kalkulálniuk, megadniuk.

Az ajánlati árat nettó Ft-ban kell megadni.

A megajánlást a felolvasólapon kérjük megadni.

A felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár a vállalkozási szerződésben vállalkozói díjként rögzítésre kerül.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mindennemű feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek (jogszabályi / megrendelői / szabványok szerinti) megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adniuk.

A költségvetés tételeihez megadott egységárnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben és időben történő munkavégzéshez szükséges ráfordítás összegét és minden egyéb járulékos költséget, valamennyi közvetlen és közvetett költséget, (anyagdíjat, munkadíjat, kiszállási díjat (adott esetben), biztosítási díjat, stb.), továbbá minden adót, vámot, egyéb illetéket, amiket a vállalkozónak a szerződés alapján kell fizetnie.

Az egyösszegű ajánlati árat és a tételekhez tartozó egységárakat nettó - általános forgalmi adó nélkül – magyar forintban (Ft-ban) kell megadni. Az egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi közvetlen és közvetett költséget, adót, illetéket, díjat, stb. azaz az ajánlati ár az elvégzendő munkák valamennyi költségére fedezetet kell, hogy biztosítson.

Az egységárakat az ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában érvényes árszintet alapul véve, de a megadott határidők figyelembe vételével prognosztizált értéken kell megadni, figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

A közbeszerzési dokumentumban kiadott költségvetési tételek csakis a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében kerültek kiadásra, azok nem minősülnek a szerződés kizárólagos műszaki tartalmának, tekintettel arra, hogy a szerződés egyösszegű átalánydíjas szerződés.

Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

A költségvetés kiíráshoz további sorok hozzáadása, a tétel mennyiségének átírása, a tétel nem szerepeltetése vagy plusz tétel szerepeltetése a költségvetésben nem megengedett, csakis, ha Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás keretében ad utasítást erre vonatkozóan. Ezen rendelkezés alól kivételt képeznek adott esetben a költségvetésben szereplő képletek, hivatkozások.

A kiadott árazatlan költségvetésben adott esetben szereplő képletek, hivatkozások felülvizsgálata ajánlattevő felelőssége, annak esetleges hibájáért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Az ajánlattevő az ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ában foglalt, az aránytalanul alacsony árat tartalmazó ajánlatra vonatkozó rendelkezéseire, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.

II.4.3. Egyenértékű tételek igazolására vonatkozó előírások

Abban az esetben, ha az ajánlattevő a kiadásra került árazatlan költségvetésben – a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozással – meghatározott tétel(ek) helyett, azzal egyenértékű tétel(eke)t ajánl meg, ajánlattevő az ajánlatában

- csatolja az eredetileg kiadott költségvetést árazott formában (a tételek megváltoztatása nélkül),

- egyúttal csatoljon be tételes kimutatást is, amelyben a tétel megnevezése mellett feltünteti a helyettesített anyagot, alapanyagot, gyártmányt, eszközt, berendezést, illetve típust és ismerteti, hogy mely egyenértékű anyagot, alapanyagot, gyártmányt, eszközt, berendezést, illetve mely egyenértékű típust ajánlja meg az ajánlattevő az árazott költségvetésben meghatározott mennyiségben.

- az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatban, így csatolja az egyenértékűséget igazoló dokumentumot, valamint

- nyilatkozatát, amelyben vállalja az tervek módosítását, ha olyan anyagot ajánl, amely miatt a módosítás szükséges.

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni az ajánlattevő által az egyenértékű tételek igazolása tekintetében az ajánlatában benyújtott dokumentumok.

III.	fejezet

tervdokumentáció

külön dokumentumban csatolva

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

A Műszaki leírást is tartalmazó terv dokumentációt az Ajánlatkérő külön csatolva biztosítja a gazdasági szereplők részére.

IV.	fejezet

Szerződés tervezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött

egyrészről

név: 		Jászárokszállás Város Önkormányzata

székhely: 	5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

képviseli: 	Gergely Zoltán polgármester

számlavezető pénzügyi intézménye:	Magyar Államkincstár

pénzforgalmi számlaszáma: 	10045002-00340674-00000024

törzskönyvi azonosító szám:	732846

adószáma: 	15732846-2-16

statisztikai jelzőszám:	15732846-8411-321-16

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele (NÜJ):	…

telefon: 		+36 57531050

fax: 		+36 57531053

e-mail: 	titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu

és a

név: 	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

képviseli: 	…

számlavezető pénzügyi intézménye:	Magyar Államkincstár

pénzforgalmi számlaszáma: 	10032000-00286693-00000024

törzskönyvi azonosító szám:	…

adószáma: 	14605749-2-44

statisztikai jelzőszám:	…

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele (NÜJ):	…

telefon: 	+36 18199000

fax: 	+36 18199540

e-mail: 	info@kozut.hu

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: 		…

székhely: 	…

képviseli: 	…

számlavezető pénzügyi intézménye:	…

számlaszáma: 	…

adószáma: 	…

cégjegyzék száma: 	…

statisztikai jelzőszám:	…

MKIK regisztrációs szám:	…

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: (NÜJ): 	…

telefon: 		…

fax: 		…

e-mail: 	…

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. ………………. eljárást megindító felhívás megküldésével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek tárgya: Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére.

Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta:

| Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) | nettó ………………….. Ft |
| --- | --- |
| A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) | ……………….. db |
| A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) | ……………….. hó |

- A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzését (a továbbiakban: Létesítmény) - a kiadott közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazottaknak, valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó mindenkor hatályban lévő útügyi műszaki előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a Létesítmény kivitelezési munkáinak szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta. Vállalkozó a 4.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg, Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű megvalósításához szükséges valamennyi munkát kalkulálni tudta.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésben résztvevő szakemberek nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költséget a vállalkozói díj tartalmazza.

- Teljesítési határidők

  - A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2018.10.16-ig a vállalja.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos támogatási szerződés szerint (3. számú melléklet - 6. mérföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határideje 2018. október 31. Megrendelő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 6. mérföldkövének teljesítési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevékenység támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított befejezési határidejére. Megrendelő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja Vállalkozót.

  - A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával.

  - Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul szóban, majd legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni minden olyan körülményről, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében, amely a teljesítés eredményességét vagy a 2.1 pontban meghatározott határidő szerinti teljesítést veszélyezteti vagy akadályozza. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

- A munkaterület átadása

  - A kivitelezés helyszíne: Jászárokszállás Széchenyi utca; érintett helyrajzi számok: 3732/4.; 3732/3.; 4417.; 4455/3., 4364.,4322.; 4308.; 4076.; 3826.; Kossuth utca; érintett helyrajzi számok: 3531/3.; 3283/4.; 3283/1.; 3276/30.; 0142/4.; 3275/3.; 2779/2.; 3280/10.

  - A Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül átadja Vállalkozó részére. A Megrendelő késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi teljesítési határidő meghosszabbodik. Vállalkozó ezen időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni. A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása során is.

  - Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit előkészíti és biztosítja, amelyek különösen:

- jóváhagyott forgalomkorlátozási terv,

- munkakezdési engedély,

- jóváhagyott Technológiai Utasítás és Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv,

- az építési napló megnyitása,

- érvényes szakmai felelősségbiztosítás megléte (az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint),

- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő kezelői hozzájárulások, közműnyilatkozatok megléte.

A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a forgalom folyamatos biztosítására köteles. A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomkorlátozási terv szerint jogosult munkát végezni.

  - A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, a munkavédelmi, balesetvédelmi, foglalkozás egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírások, munkajogi szabályok betartása, betartatása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.

  - Vállalkozó a szerződéskötéskor a Megrendelővel köteles egyeztetni és annak alapján a szerződéskötést követő 3 (három) munkanapon belül részletes ütemtervet (heti bontású, indikatív jellegű, sávos) készíteni.

A Vállalkozó köteles az általa vállalt ütemezés szerint a munkát elvégezni.

Ha bármely utóbb felmerülő okból az egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő kívánsága szerint köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás nem érinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges megrendelői kötbérigényt. Az ütemterv módosítása nem jár jelen szerződés módosításával.

- A Vállalkozói díj

  - A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.

  - A Szerződő Felek megállapodása szerint a 1. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi összegű vállalkozói díj (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) illeti meg:

Széchenyi úti kerékpárút építése engedélyköteles, ezen tevékenységek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § hatálya alá tartoznak (fordított ÁFA)

Jászárokszállás Város Önkormányzata részéről:

Vállalkozói díj: 	nettó ……………………… Ft

azaz 	nettó …………………………………….. Forint.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről:

Vállalkozói díj: 	nettó ……………………… Ft

azaz 	nettó …………………………………….. Forint.

Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítása nem építési engedélyköteles, ezen tevékenységek nem tartoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § hatálya alá.

Jászárokszállás Város Önkormányzata részéről:

Vállalkozói díj: 	nettó ……………………… Ft

ÁFA (27 %):	……………………………...Ft

azaz 	bruttó …………………………………….. Forint.

Vállalkozói díjra eső ÁFA a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően számolandó el.

A szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.

A szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

  - Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

A vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét 100 %-ban a TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés biztosítja.

  - A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok, valamint a kivitelezés helyszínének teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra.

A Vállalkozó a vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

A vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint, tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót, illetéket, járulékot, az átadás – átvételi eljárás, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyainak rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását.

A vállalkozó a vállalkozói díjon (az átalánydíjon) felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Ptk. 6:245. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé váló - a 191/2009. (IX.15.) Kor. rendelet 2. § f) pontja szerinti - pótmunkák megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak.

  - Előleg: A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó jogosult a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére előleg visszafizetési biztosíték nyújtása nélkül.

Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét a Megrendelőhöz, ajánlatkérőként szerződő felenként külön-külön.

Az előleg jóváhagyott összege a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. A Vállalkozó köteles az előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A számlát ajánlatkérőként szerződő felenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.

Előleg igénylése esetén a folyósított előleg teljes összege az utolsó számlából kerül levonásra.

  - A Vállalkozó a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3 db részszámlát és egy végszámlát (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) fogad be az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltak figyelembe vételével. A számlákat ajánlatkérőként szerződő felenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani. A számlák minimum a szerződés 25%-50%-75%-100%-os teljesítése esetén állíthatók ki. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő csak akkor köteles a teljesítésigazolást a Vállalkozó részére kiadni, ha a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja hiba és hiánymentesen az alábbi dokumentumokat:

- Sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv,

- Lezárt Építési Napló,

- Megrendelő által jóváhagyott minősítési dokumentáció,

- Adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások,

Nem minősül a Megrendelő késedelmének, ha a teljesítésigazolást a fentiek hiánya esetén nem adja ki a Vállalkozónak.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számlák összegét a Megrendelő Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. A számlák kizárólag a Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatók be. Megrendelő a teljesítési igazolás kiadásakor a műszaki ellenőr véleménye alapján jár el, mely tényt Vállalkozó tudomásul veszi.

Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 135.§ (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A készre jelentésnél és átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. 135.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

A teljesítés igazolás kiadására a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.

Az ellenszolgáltatás, az ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítést, az Ajánlatkérőként szerződő fél által ennek elismeréséként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek az Ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással forintban kerülnek kiegyenlítésre:

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében,

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § -ban,

foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.

  - Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azon körülményt, hogy a jelen Vállalkozási szerződés fedezete a TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződésben rögzítettek szerint áll rendelkezésre, és erre való figyelemmel mind Megrendelőt, mind a Vállalkozót a jelen szerződésben rögzítetteken túl további, a támogatás felhasználásának feltételét képező kötelezettségek terhelik, amelyek befolyással lehetnek a Szerződő Felek jelen megállapodására.

  - Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen okból, a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik vagy a Támogató a megítélt támogatást egyoldalúan csökkenti, akkor Vállalkozót teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli.

  - A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére az alábbiak fegyelembevételével nyújthatók be számlák:

A Vállalkozó a Megrendelő Magyar Államkincstár 10032000-00286693-00000024 számlájára kiállított számláját a Megrendelőnek köteles benyújtani, a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően - a Kbt. 135. §-ával összhangban.

VII.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos
jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve
tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a szerződés azonosító száma,

- Megrendelő SAP megrendelés azonosítója

- Vállalkozó adatai (név, cím, bankszámlaszám, adószám, közösségi adószám),

- a beszerzés megnevezése,

- a számla kibocsátásának kelte,

- a fizetés módja, határideje,

- teljesítés időpontja,

- szolgáltatás megnevezése,

- nettó összesen ellenértéke,

- felszámított adó %-os mértéke,

- áthárított adó összege,

- alanyi adómenteség esetén utalást a jogszabályi alapra,

- egyéb ÁFA törvényben felsorolt kellékek.

A Megrendelő a számla átvételétől számított 15 napon belül ellenőrzi a számla alaki és tartalmi megfelelősséget.

Jelen szerződés alkalmazásában Felek kifizetési napnak a Megrendelő számlájáról történő átutalás napját tekintik.

A Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (a továbbiakban: PTI) állít ki és küld – postai úton, elektronikusan (e-mailben) vagy faxon – a Vállalkozó részére, és Vállalkozó ezt köteles a számlához csatolni.

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI a Megrendelő vállalatirányítási rendszerén (SAP) alapuló szabványos nyomtatvány. Vállalkozó a PTI-vel kapcsolatos észrevételeket a PTI-n feltüntetett kapcsolattartóval egyeztetheti.

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI birtokában jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul, de legkésőbb a PTI kézhezvételét követő 5 (azaz öt) napon belül a számláját kiállítani a PTI-ben meghatározott adattartalommal, a Megrendelő nevére és címére (Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.).

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához csatolni a műszaki-minőségi előírások teljesítésére előírt, az azt igazoló dokumentum(ok)at (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki ellenőri igazolás, mérlegjegy, minőségi tanúsítvány, stb.), amelyek ekként a számla mellékletei.

A benyújtásra kerülő számlán – és annak mellékletein - minden esetben köteles feltüntetni Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját, amellyel Megrendelő a szerződés tárgyát képező munka teljesítését megrendelte.

Megrendelő rendszere képes befogadni elektronikus számlát (a továbbiakban: E-számla) is, ezért amennyiben a Vállalkozó rendszere azt lehetővé teszi, a Vállalkozó a számláját elsődlegesen e-számla formában köteles benyújtani a Megrendelő részére, amely e-számlával szemben a Megrendelő az alábbi feltételeket, követelményeket támasztja:

- az e-számlát a NAV-ajánlásnak megfelelő xml-formátumban kell benyújtani, amely tartalmazza a számla kötelező tartalmi elemein kívül a Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját is;

- az e-számlához az elválaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a számlával egyidőben megküldeni;

- az e-számlát a mellékletekkel együtt a Megrendelő következő elektronikus címére kell benyújtani/megküldeni: eszamla@kozut.hu

A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által kiállított számla maradéktalanul megfelel a jogszabályok és a jelen szerződés szerinti valamennyi követelménynek. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-számla nem felel meg az előző pontban előírt kritériumoknak, úgy a Megrendelő az e-számla befogadását jogosult megtagadni, amely esetben a Vállalkozó köteles a számláját a hagyományos módon (elsősorban nyomtatott formátumban) kiállítani. Ilyen esetben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

Az e-számla kapcsán a Vállalkozó az alábbi kapcsolattartót, elérhetőséget jelöli meg:

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………..

Kapcsolattartó beosztása: ……………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………….

Mobil: …………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………..

Amennyiben a Vállalkozónak nincs módja e-számla kiállítására – vagy az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak –, úgy a Vállalkozó a számlát a hagyományos módon (elsősorban nyomatott formátumban) köteles kiállítani, amely esetben a számlát a szükséges mellékletekkel együtt a Megrendelő következő postafiók címére kell megküldeni: Magyar Közút Nonprofit Zrt. – 1538 Budapest, Pf.: 494.

Felek rögzítik, hogy a továbbiakban, illetve jelen szerződés egészében a számla alatt e-számla is értendő – kivéve ez alól azokat az eseteket, ahol az e-számla kifejezetten a sajátosságából adódó feltételek miatt kerül megnevezésre, megjelölésre.

A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja (pl. a PTI-től, szállítólevéltől eltérő összegű, mennyiségű, stb.), Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Amennyiben a kifogás jogszerű, a jelen alpont szerinti esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni és a számlát jogosult Vállalkozónak visszaküldeni az alábbi alaki és/vagy tartalmi hiányosság(ok) esetében is:

- ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy

- a számla nem megfelelően került benyújtásra (azaz e-számla esetén nem a Megrendelő által megadott elektronikus címre, más számla esetén pedig nem a Megrendelő által megadott postafiókra – hanem pl. a Megrendelő más címére - került megküldésre), vagy

- az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak, vagy

- a számlán nem, vagy tévesen került feltüntetésre a Megrendelő SAP megrendelés azonosítója.

Ebben az esetben Vállalkozó új, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított – és/vagy mellékletekkel felszerelt – számlát kell, hogy benyújtson, a Megrendelő erről szóló írásbeli értesítését követően. Megrendelő fizetési késedelme ezen esetekben is kizárt.

Megrendelő a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében a Megrendelő előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a 30 napot.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- A Vállalkozó kötelezettségei

  - A Vállalkozó fő kötelezettsége a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok elvégzése, az igénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése.

  - A Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelővel egyeztetve végzi, és a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes magyar szabványoknak, vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő teljesítést vállal.

  - Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást Megrendelő kérésére 8 naptári napon belül köteles megadni. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban köteles jelenteni a Megrendelőnek, és köteles együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

  - Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős műszaki vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé stb.). Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért teljes felelősséget vállal, azokért helytáll.

  - Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

  - A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.

  - Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a tűz- és munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó Megrendelővel együttműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesítésében. Tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra munkavállalóit Vállalkozó köteles kioktatni. Ezek megsértése esetén Vállalkozó a Megrendelőnek okozott károkért teljes körű felelősséggel tartozik, melynek a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt összegét Megrendelő a vállalkozói díjjal szemben érvényesítheti.

Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben meghatalmazott, ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.

  - Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban köteles jelenteni a Megrendelőnek, és köteles együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában.

  - A Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybe vett közterületet - járdát, úttestet – folyamatosan – napi tisztántartással - tisztán és biztonságos állapotban tartani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a tevékenységéből származó építési törmeléket és egyéb hulladékot folyamatosan összegyűjteni, a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozni, szelektíven kezelni és saját költségére elszállítani. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként a(z) ……………………………………-ot (név) nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek. Az elszállítás folyamatos megvalósítását Vállalkozónak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos előírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos környezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.

  - A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. Vállalkozó munkavégzése során a dokumentációban (annak részletes költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával és a Kbt. 141. §-ában, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt feltételek megtartásával lehetséges.

  - A Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan betartani, valamint a minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. és az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv és a Technológiai Utasítás szolgál alapul. A Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Tervet és a Technológiai Utasítást Vállalkozó köteles legkésőbb a munkaterület átadásáig a Megrendelőnek jóváhagyás céljából átadni.

  - Vállalkozó a felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

  - Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített műbizonylatok, jegyzőkönyvek az építési napló mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

  - Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőzően Vállalkozó írásban (levélben, e-mailen vagy telefaxon) köteles értesíteni Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Az ellenőrzés elmulasztása Vállalkozót a neki felróható szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesíti. A munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

  - Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben a garanciális időszakban Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

  - A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).

  - A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.

  - Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mailben) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni.

  - A vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára rendelkezni az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással.  A felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum a szerződés mellékletét képezi.  A kötvény másolatát szerződéskötés után 15 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni.

  - Vállalkozónak rendelkezni kell az értékelési szempontok 2. részszempontja szerint értékelt szakmai tapasztalattal rendelkező legalább 1 fő, szakemberrel.

Vállalkozó köteles az általa megajánlott szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szerződés teljesítésében történő részvételét a szerződés azon részének teljesítésének ideje alatt folyamatosan biztosítani, mely területen az értékelési szempontok 2. részszempontja szerint értékelt szakmai tapasztalatát bemutatta. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől való elállást eredményezheti.

  - A Vállalkozó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes mérnöksége folyamatos működését munkájával nem akadályozhatja a munkaterületen, és annak közvetlen környezetében.

- Megrendelő kötelezettsége

  - A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és e szerződés 4.2. pontjában meghatározott vállalkozói díj Szerződés szerinti kifizetése és egyéb kötelezettségeinek teljesítése, ennek keretében a Támogatási szerződésben foglalt összeg szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedések határidőben történő megtétele.

  - Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 8 (nyolc) munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja.

  - Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén köteles elbontani, elszállítani és a területet helyreállítani.

  - Jászárokszállás Város Önkormányzata Vállalkozó számára a tevékenységéhez kizárólag abban az esetben tud közműveiből szolgáltatni, amennyiben a vételezési ponton a mérést a Vállalkozó saját költségén kiépíti és ott havonta a mért mennyiség továbbszámlázása 8 napos határidővel megtörténik.

- A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében

7.1 	A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkákon túlmenően az esetleges tervmódosításból adódó, Megrendelő, illetve valamely szakhatóság által elrendelt, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt-nek a szerződésmódosításra vagy kiegészítő építési beruházásra vonatkozó feltételei. A Megrendelő által megrendelt pótmunka esetén a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni, elszámolása a költségvetésben szereplő anyag és díj egységárakkal történik. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.

7.2	A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.

A Megrendelő e pontban kijelölt képviselője és műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozónak a szerződés szerinti utasításokat megadni.

# Megrendelő képviselője:

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-mail:

Naplóügyfél-jel (NÜJ):

# Megrendelő képviselője:

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-mail:

Naplóügyfél-jel (NÜJ):

A Megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név:

Cím:

Jogosultsága:

Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-mail:

Naplóügyfél-jel (NÜJ):

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-mail:

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-mail:

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma:

Naplóügyfél-jel (NÜJ):

Ezzel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában, valamint jelen pontban megnevezett személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki köteles megfelelni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak.

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen a kivitelezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás- átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.

A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.

7.3.	Megrendelő köteles a munkát a műszakilag indokolt időközökben ellenőrizni. A Megrendelő jogosult - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizni a munkavégzés bármely szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá, ha valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor.

7.4.	A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően (formában és tartalommal) építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. Abban az esetben, amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok nem írják elő építési napló vezetését, Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt akkor is köteles, de kizárólag papír alapú építési naplót (a továbbiakban építési napló) vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, illetve a 7.2. pont szerinti utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő építési naplóba bejegyzett észrevételeit, kifogásait kivizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni, hiba esetén azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli. Vitás esetben Vállalkozó építési napló bejegyzései az irányadók.

Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti építési naplóban történő bejegyzés útján is; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.

7.5.	A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként írásban érvényes.

7.6.	Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.7.	Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.8.	A Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

7.9.	A 7.8 pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- Műszaki átadás-átvétel

  - A jelen szerződés szerinti munkák teljesítését Vállalkozó írásban, készre jelentés formájában közli Megrendelővel. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

  - Az átadás-átvételi eljárás célja az, hogy Megrendelő meggyőződjön arról, hogy Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező és átadás-átvétellel érintett munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, készítette-e el.

  - A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. A hatóságok és a tervező jelenlétének biztosítása Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti). Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 10 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a jelen 8. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

  - Szerződő Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a Ptk. 6:247. §-a és 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet alapján folytatják le. Megrendelő a szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő teljesítést veszi át rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas állapotban. Szerződő Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.

A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítmény használatba vételre alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása.

Felek az átadás - átvételi eljárás során a Ptk. 6:247. (3) bekezdését is alkalmazzák. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Vállalkozó azonban ebben az esetben sem mentesül a kijavítás kötelezettsége alól.

  - A Megrendelő a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása során, továbbá a jótállás időtartama során észlelt hibák, hiányok kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékául nyújtott biztosítékból érvényesítheti, amennyiben Vállalkozó a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti.

  - A 9.6 pontban meghatározott jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását 3 (három) munkanapon belül köteles megkezdeni és a Megrendelővel egyeztetett, műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére és költségére.

  - A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.). A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.

  - Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel figyelmen kívül hagyta Megrendelő az építési naplóban rögzített kifogásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

  - Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, azonban a késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult.

  - A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót meghívja.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

  - Késedelmi kötbér: Megrendelőként szerződő felek bármelyike – egymástól függetlenül is - jogosult a kötbér érvényesítésére. A 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a vállalt teljesítési határidőt késedelmesen teljesíti. A késedelem minden naptári napja után a 4.2 pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,75 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a 4.2 pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 20 naptári napot, azt Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti, így Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

Ebben esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, továbbá a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy a hiányzó munkálatokat harmadik személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania.

A Vállalkozó a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

Megrendelőként szerződő felek bármelyike – egymástól függetlenül is érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési és/vagy késedelmi kötbér alapján esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni minden olyan dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült.

  - Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a 4.2 pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 15 %-a. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha

-	a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja

-	a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el

-	20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll.

Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

  - A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték:

A biztosítékot megrendelőként szerződő felenként szétbontva, külön-külön kell benyújtani a felekre eső szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás arányában.

Vállalkozó köteles a jelen szerződés 4.2 pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 2,5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél

- Jászárokszállás Város Önkormányzata esetében a ………..banknál vezetett ……………… számú;

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében a ………..banknál vezetett ……………… számú;

fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  A biztosítéknak, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő munkanapon a biztosítékot nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia, amennyiben a biztosítékot Vállalkozó óvadék formájában nyújtja, akkor a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell hatályban maradnia.

  - A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka:

A biztosítékot megrendelőként szerződő felenként szétbontva, külön-külön kell benyújtani a felekre eső szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás arányában.

Vállalkozó köteles a jelen szerződés 4.2 pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 2,5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Megrendelő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték összegének lehívására a 8.4.; 8.5 pontban meghatározott esetekben. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél

- Jászárokszállás Város Önkormányzata esetében a ………..banknál vezetett ……………… számú;

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében a ………..banknál vezetett ……………… számú;

fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a sikeres műszaki átadás-átvétel napján kell az Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jótállási idő lejártát követő munkanapon a garanciát nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig, amennyiben a biztosítékot Vállalkozó óvadék formájában nyújtja, akkor a jótállási időszak végéig hatályban kell maradnia.

Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka érvényben maradjon és lehívható legyen mindaddig, amíg a Vállalkozó minden hibát ki nem javított.

  - Jótállás: Vállalkozó ajánlatának megfelelően …… hónap teljeskörű jótállást köteles vállalni A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.

  - Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

  - A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja.

  - Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, a Megrendelő az addig elkészült munkákat átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, mely során a Felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.

- Szerződésszegés, a szerződés megszűnése

  - A Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- Vállalkozó valamely jelen szerződéses kötelezettségének teljesítését megtagadja;

- a fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét,

- a szerződés teljesítése során az ajánlatában a 2. értékelési részszempontra tett vállalását nem tartja be.

- megsérti a 11. pont szerinti titoktartási kötelezettségét.

  - Amennyiben a szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondására a Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt kerül sor, a Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér, valamint a kötbéren felüli kárának érvényesítésére.

- Titoktartás

  - Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály vagy a támogatási okirat vagy a pályázati útmutató előírása nem teszi lehetővé.

  - Vállalkozó a bármely módon tudomására jutott, és a Megrendelőre, vagy a Megrendelő ügyfelére vonatkozó információt üzleti titokként köteles kezelni, azokat sem részben, sem egészben harmadik személy részére át nem adhatja, hozzáférhetővé nem teheti, kivéve, ha ehhez a Megrendelő előzetesen hozzájárult, vagy az átadást jogszabály kötelezően előírja.

  - Vállalkozó a Megrendelőtől kapott, illetve bármely módon tudomására jutott, és a Megrendelőre, vagy Megrendelő ügyfelére vonatkozó információt csak az adott feladat teljesítése érdekében jogosult felhasználni.

  - Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdése szerint információk nyilvánosságra hozatala nem korlátozható.

- Egyéb rendelkezések

  - A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben.) Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.

  - A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

  - Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.

  - Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait.

  - Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

  - Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

  - Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

  - A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel.

  - E szerződést a Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői csak írásban módosíthatják a Kbt. 141. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása esetén. Nem minősül azonban szerződésmódosításnak a Felek adataiban bekövetkezett változások, amelyeket kötelesek egymás felé a szerződésben előírt módon írásban jelezni a változást követően azonnal.

  - A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben - így különösen a Felek esetleges szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

  - Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésre még nem került sor - a szerződéstől eláll.

  - Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a pertárgy értékétől függően Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

  - A jelen vállalkozási szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen szerződéssel együtt a szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők.

12.13.1	Eljárást megindító felhívás és módosításai

12.13.2	Dokumentáció és módosításai

12.13.3	Kiegészítő tájékoztatás

12.13.4	Vállalkozó ajánlata

12.13.5	Felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum

12.13.6	A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka

Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 6 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A szerződés mindhárom fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés hatályba lépésének napja az utolsóként a szerződést aláíró fél aláírásának a napja.

| MEGRENDELŐ: | VÁLLALKOZÓ: |
| --- | --- |
| ............................................................... Jászárokszállás Város Önkormányzata részéről Gergely Zoltán polgármester Kelt.: Jászárokszállás, 2018. ……………... | .………………………………………….. név, beosztás Kelt : …………………... |
| ............................................................... Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről …………………………………. Kelt.: Budapest, 2018. ……………... |  |

V.	fejezet

Iratminták

1.sz. iratminta

REGISZTRÁCIÓS LAP

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai:

| Neve |  |
| --- | --- |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszám |  |
| Kapcsolattartó személy neve |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefaxszáma: |  |
| E-mail címe: |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………….......

cégszerű aláírás

2.sz. iratminta

FELOLVASÓLAP

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő adatai:

| Neve |  |
| --- | --- |
| Székhelye: |  |

Közös Ajánlattevő esetén :

| Vezető tag Neve |  |
| --- | --- |
| Székhelye: |  |
| Tag Neve: |  |
| Székhelye: |  |

Kapcsolattartó adatai:

| Neve: |  |
| --- | --- |
| Telefonszáma: |  |
| Telefaxszáma: |  |
| E-mail címe: |  |

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

| Egyösszegű nettó ajánlati ár | ………………(Ft) |
| --- | --- |
| A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre) | ………………(db) |
| A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre) | ………………(hó) |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………….......

cégszerű aláírás

3. sz. iratminta

Ajánlati Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján,

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője – nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési dokumentumot az Ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettem.

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy nyertessége esetén az Ajánlatkérő által, a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződést megköti, és az abban meghatározott feltételekkel a szerződést teljesíti.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

4. sz. iratminta

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:

a) 	mikrovállalkozás

b) 	kisvállalkozás

c) 	középvállalkozás

- nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

....................................................

cégszerű aláírás

5. sz. iratminta

Nyilatkozat kizáró okokról

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője:

I. Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk, Ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok.

II. Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………

cégszerű aláírás

6. sz. iratminta

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….  (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében:

- nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak

- olyan társaságnak minősülünk, mely

  - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő:

név:…………………………  állandó lakhely:…………………………….

  - társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)  alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

  - társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………

cégszerű aláírás

7. sz. iratminta

## Nyilatkozat

## Változás-bejegyzési eljárás tekintetében,

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

A)

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………

cégszerű aláírás

VAGY

B)

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………

cégszerű aláírás

8. sz. iratminta

Nyilatkozat

a felelős fordításról

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

9. sz. iratminta

Nyilatkozat

a biztosítékokról

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott…………………………...………………………………………………...…..(név), mint a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt biztosítéko(ka)t határidőre nyújtani fogom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

10. sz. iratminta

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott…………………………...………………………………………………...…..(név), mint a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,

hogy szerződés teljesítésébe az itt megnevezett szakembert kívánjuk bevonni:

| Követelmény | Szakember neve Egy pozícióra kizárólag egy szakember nevezhető meg |
| --- | --- |
| Eljárást megindító felhívás II.2.5) 2. értékelési részszempont igazolásához A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata |  |

Továbbá kijelentem, hogy nyertességünk esetén az ajánlatban, az eljárást megindító felhívás II.2.5) 2. értékelési részszempont igazolására megjelölt szakember az előírt (MV-KÉ) szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a megjelölt szakemberek nyilvántartásba vételének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésünket jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

10/a. sz. iratminta

SZAKMAI TAPASZTALAT

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalata a 2. értékelési rész-szempont igazolásához

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

2. értékelési részszempont igazolásához

| SZEMÉLYES ADATOK |  |
| --- | --- |
| 2. értékelési részszempontot igazoló szakember |  |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |

| JELENLEGI MUNKAHELYE |  |
| --- | --- |
| Mettől (év, hónap) | Munkahely megnevezése |

A szakember szakmai tapasztalata a 2. értékelési részszempont igazolásához

A szerződés ismertetése, leírása

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

szakember saját kezű aláírása

Amennyiben nem rendelkezik vele, úgy kérjük kihúzni vagy egyéb módon egyértelműen jelölni.

Amennyiben nem releváns törölhető.

Szükség esetén ismételhető.

Szükség esetén ismételhető.

A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.

Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok, email címek helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben nem rendelkezik vele, úgy kérjük kihúzni vagy egyéb módon egyértelműen jelölni.

Az ajánlatba csatolandó ezen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás alátámasztásaként a Felolvasólap I. számú mellékleteként a kiadott költségvetés árazott formában.

Az ajánlatba csatolandó ezen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás alátámasztásaként a Felolvasólap II. számú melléklete (10/a.  sz. iratminta).

Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot az alábbiak valamelyike szerint írják alá:

- minden tag cégszerűen írja alá

- a közös ajánlattevők képviseletében kötelezettség vállalásra (ajánlat aláírásra) felhatalmazott gazdasági szereplő cégszerűen írja alá feltüntetve az is, hogy a közös ajánlattevők képviseletében jár el

Eredeti példányban kérjük benyújtani.

Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Minden esetben kötelezően benyújtandó nyilatkozatrész!

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Ha nem releváns, törlendő/áthúzandó, ebben az esetben a következő szakasz releváns és kitöltendő.

Az alábbi három pont közül csak a nyilatkozatot benyújtó szervezet tekintetében releváns részt szükséges kitölteni, a nem releváns részeket kérjük törölni/áthúzni.

Ha nem releváns, törlendő/áthúzandó.

Szükség szerint bővíthető.

Ha nem releváns, törlendő/áthúzandó.

Ha nem releváns, törlendő/áthúzandó. Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll!

Az Ajánlattevőnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.

Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni.

Amennyiben releváns kitöltendő, amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Amennyiben releváns kitöltendő, amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Csak akkor szükséges benyújtani amennyiben releváns.

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni!

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot annak vagy azoknak a tagoknak kell megtenni, aki az adott szakembereket biztosítja

A nem releváns rész törlendő/áthúzandó.

Ha a 2. értékelési részszempontra a megajánlás 0 db, abban az esetben a nyomtatványt nem kell kitölteni.

Figyelem: A szerződés ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő a szakmai tapasztalat esetén előírt.